TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Tên đề tài: Ứng dụng danh sách liên kết đơn để viết chương trình xét học bổng cho sinh viên theo học kỳ

Giảng viên hướng dẫn: Lê Minh Tự

Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/11/2025 đến 04/01/2025

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Minh Khang

Mã số sinh viên: 110123110 - Mã lớp: DA22TTC.

Nội dung đề tài:

Đề tài tập trung vào việc xây dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn (Linked List) để quản lý và xét học bổng cho sinh viên theo từng học kỳ

Chương trình cho phép:

Nhập thông tin của sinh viên (MSSV, họ tên, điểm  trung bình, hạnh kiểm và học lực)

Lưu trữ dữ liệu sinh viên vào danh sách liên kết đơn.

Thực hiện sắp xếp, thống kê theo tiêu chí (điểm trung bình, hạnh kiểm, học lực)

Xét học bổng dựa trên điểm : ví dụ GPA >= 8.0 và điểm rèn luyện >= 80

Hiển thị danh sách các sinh viên và tìm kiếm thông tin

Kế hoạch thực hiện

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17/11/2025 – 23/11/2025 | - Phân tích yêu cầu của đề tài - Thu thập yêu cầu của đề tài - Tìm hiểu về danh sách liên kết đơn, con trỏ và thiết kế giao diện - Viết báo cáo |
| 2 | 1/12/2025 – 7/12/2025 | - Thiết kế cấu trúc dữ liệu - Viết hàm khởi tạo,thêm, xóa sửa sinh viên trong danh sách - Chuẩn bị tài liệu - Ghi chú và nhận xét nếu xảy ra lỗi |
| 3 | 15/12/2025 – 21/12/2025 | - Hoàn thiện các chức năng nhập và lưu trữ danh sách sinh viên, theo họ tên - Viết hàm tính điểm trung bình, điểm rèn luyện - Kiểm tra code |
| 4 | 29/12/2025 – 04/01/2025 | - Cài đặc các thuật toán sắp xếp danh sách theo (điểm tb, họ tên, điểm rèn luyện) - Kiểm thử các phương thức trên danh sách - Chuẩn bị slide thuyết trình |

| Xác nhận của GVHD | Ngày......tháng......năm 2025 Sinh viên thực hiện |
| --- | --- |

Lê Minh Tự                                                               Huỳnh Minh Khang